# CHECKLIST TRIỂN KHAI LẠI WEBSITE MAYANHVIETNAM.COM

Tách 02 phạm vi: website public mayanhvietnam.com và admin tool ad.mayanhvietnam.com

Tài liệu dùng cho nhân viên mới Fullstack, FE cũ/Designer và Mentor trong quá trình thiết kế lại hệ thống.

# Mục tiêu và nguyên tắc chung

[ ] Chuyển đổi hệ thống từ nền tảng cũ .NET Core + SQL Server sang Next.js + PostgreSQL.

[ ] Tách bạch FE code và BE code 100%; Next.js không kết nối trực tiếp PostgreSQL.

[ ] Website public ưu tiên SEO, tốc độ, trải nghiệm mua hàng và tracking marketing.

[ ] Admin tool ưu tiên quản trị nội dung, CUD dữ liệu, phân quyền nội bộ và audit log.

[ ] Không tin dữ liệu từ client; giá, tồn kho, quyền, khuyến mãi, trạng thái xuất bản phải do BE quyết định.

[ ] Dữ liệu cần filter/join/sort/index thường xuyên phải thiết kế dạng relational; jsonb chỉ dùng cho metadata/thông số động/cấu hình hiển thị.

[ ] Mọi URL cũ có traffic hoặc đã index phải có kế hoạch giữ nguyên hoặc redirect 301.

## Sơ đồ tổng thể

Browser / Googlebot
    |
    v
mayanhvietnam.com  - Website public Next.js
    |   Render UI / SSR / SEO / Tracking
    |   Không SQL, không business rule, không DB secret
    v
Backend Public API
    |   Product / Category / Search / SEO / Tracking / Lead
    v
PostgreSQL

Nhân viên nội bộ
    |
    v
ad.mayanhvietnam.com - Admin tool Next.js
    |   Quản trị sản phẩm / bài viết / khuyến mãi / user nội bộ
    |   Không SQL trực tiếp, chỉ gọi Admin API
    v
Backend Admin API
    |   Auth / RBAC / CUD / Audit log / Import-export
    v
PostgreSQL

| Phạm vi | Mục tiêu | Người dùng chính |
| --- | --- | --- |
| 01. mayanhvietnam.com | Website bán hàng public, SEO, landing page, sản phẩm, danh mục, bài viết, tracking chuyển đổi. | Khách hàng, Googlebot, marketing, sale. |
| 02. ad.mayanhvietnam.com | Admin tool quản lý nội dung và dữ liệu vận hành website. | Nhân viên nội bộ, quản trị viên, content, sale, marketing, Mentor. |
| Backend API + PostgreSQL | Nghiệp vụ, phân quyền, dữ liệu, transaction, cache, log, bảo mật. | Website public và admin tool gọi qua API. |

# 1. Website mayanhvietnam.com

Phạm vi: website public dành cho khách hàng và SEO. Tập trung vào tốc độ, cấu trúc danh mục, sản phẩm, nội dung, tracking và chuyển đổi.

## 1.1. Khảo sát website cũ

[ ] Crawl toàn bộ website cũ.

[ ] Liệt kê toàn bộ URL đang index.

[ ] Tách URL: trang chủ, danh mục, sản phẩm, bài viết, chính sách, landing page.

[ ] Tìm URL 404, URL lỗi template, URL sản phẩm hết hàng hoặc không còn dữ liệu.

[ ] Ghi nhận title, meta description, canonical, breadcrumb, schema hiện tại.

[ ] Ghi nhận cấu trúc menu, danh mục, filter, hãng, tình trạng hàng.

[ ] Ghi nhận flow mua hàng/liên hệ/Zalo/Messenger/hotline.

[ ] Ghi nhận các lỗi UI hiện tại: countdown âm, giá thiếu, trạng thái hàng không rõ.

[ ] Lập danh sách URL bắt buộc giữ nguyên hoặc redirect 301.

## 1.2. Cấu trúc thông tin và SEO cluster

[ ] Thiết kế lại menu chính: máy ảnh, ống kính, sản phẩm cũ, action camera, flycam, thiết bị studio, phụ kiện, máy quay, bài viết.

[ ] Tách landing page SEO theo nhu cầu: máy ảnh cho người mới, máy ảnh quay video, lens chân dung, lens chụp cưới, flycam du lịch, đèn studio.

[ ] Mỗi danh mục SEO cần có đoạn tư vấn, FAQ, sản phẩm nổi bật và internal link.

[ ] Mỗi sản phẩm quan trọng cần có ưu/nhược điểm, ai nên mua, thông số, combo phụ kiện, sản phẩm liên quan.

[ ] Chuẩn hóa breadcrumb theo đúng cây danh mục, không lẫn danh mục khác.

[ ] Không để trang rác, trang no data, trang lỗi template được index.

## 1.3. Frontend Next.js public

[ ] Dựng layout tổng: header, menu, footer, mobile nav.

[ ] Trang chủ.

[ ] Trang danh mục.

[ ] Trang filter/search.

[ ] Trang chi tiết sản phẩm.

[ ] Trang hàng cũ.

[ ] Trang thương hiệu.

[ ] Trang bài viết/tư vấn.

[ ] Trang chính sách.

[ ] Trang liên hệ.

[ ] Component ProductCard.

[ ] Component FilterBox.

[ ] Component Breadcrumb.

[ ] Component Pagination.

[ ] Component ProductGallery.

[ ] Component ProductSpec.

[ ] Component CTA hotline/Zalo/Messenger.

[ ] Responsive mobile/tablet/desktop.

[ ] Không hard-code dữ liệu sản phẩm trong FE.

[ ] Không viết SQL trong FE.

[ ] Không viết rule giá/tồn kho/khuyến mãi trong FE.

## 1.4. Public API cho website

[ ] API danh mục sản phẩm.

[ ] API listing sản phẩm theo filter.

[ ] API chi tiết sản phẩm.

[ ] API tìm kiếm.

[ ] API sản phẩm liên quan.

[ ] API hàng cũ.

[ ] API tồn kho theo chi nhánh.

[ ] API form liên hệ/đặt hàng.

[ ] API tracking nguồn khách.

[ ] API SEO metadata theo URL.

[ ] API sitemap.

[ ] API redirect map.

[ ] Validate toàn bộ input.

[ ] Parameterized query 100%, không nối chuỗi SQL trực tiếp.

[ ] Rate limit các API public nhạy cảm.

[ ] Không trả dữ liệu nội bộ ra website public.

## 1.5. SEO kỹ thuật

[ ] SSR/SSG/ISR cho trang SEO quan trọng.

[ ] Title/meta riêng cho từng trang.

[ ] Canonical chuẩn.

[ ] Breadcrumb chuẩn.

[ ] Schema Product.

[ ] Schema Breadcrumb.

[ ] Schema Organization/LocalBusiness.

[ ] Sitemap sản phẩm.

[ ] Sitemap danh mục.

[ ] Sitemap bài viết.

[ ] Robots.txt.

[ ] Redirect 301 URL cũ.

[ ] Trang 404 chuẩn.

[ ] OpenGraph image.

[ ] Tối ưu URL slug.

[ ] Không để template lỗi public.

[ ] Không để trang rác/no data được index.

## 1.6. Hiệu suất website public

[ ] Cache API listing.

[ ] Cache menu/danh mục.

[ ] Cache SEO metadata.

[ ] Cache product detail.

[ ] Tối ưu ảnh: resize, WebP/AVIF nếu phù hợp.

[ ] Lazy load ảnh dưới fold.

[ ] Tối ưu LCP ảnh chính.

[ ] Tránh CLS ở banner/product card.

[ ] Giới hạn số sản phẩm mỗi page.

[ ] Không trả JSON dư cột.

[ ] Không parse jsonb lớn khi không cần.

[ ] Index các filter chính.

[ ] EXPLAIN ANALYZE các query nặng.

[ ] Log slow query PostgreSQL.

## 1.7. Tracking marketing

[ ] Ghi nhận landing_page.

[ ] Ghi nhận referrer.

[ ] Ghi nhận utm_source.

[ ] Ghi nhận utm_medium.

[ ] Ghi nhận utm_campaign.

[ ] Ghi nhận utm_term.

[ ] Ghi nhận keyword nếu lấy được từ nguồn hợp lệ.

[ ] Ghi nhận sản phẩm đã xem.

[ ] Ghi nhận nút đã click: gọi điện, Zalo, Messenger, đặt hàng.

[ ] Ghi nhận đơn/liên hệ phát sinh từ landing nào.

[ ] Làm dashboard đơn giản cho marketing trong admin tool.

## 1.8. Nghiệm thu website public

[ ] Trang chủ chạy đúng desktop/mobile.

[ ] Danh mục sản phẩm chạy đúng.

[ ] Chi tiết sản phẩm chạy đúng.

[ ] Search/filter chạy đúng.

[ ] Sản phẩm cũ chạy đúng.

[ ] URL cũ redirect đúng.

[ ] Sitemap sinh đúng.

[ ] Schema Product có trên trang sản phẩm.

[ ] Không còn lỗi template public.

[ ] Không còn countdown âm.

[ ] Không còn trang no data bị index.

[ ] API public không lộ dữ liệu nội bộ.

[ ] Query listing sản phẩm có index.

[ ] Ảnh sản phẩm được tối ưu.

[ ] Có log lỗi và slow query.

# 2. Subdomain ad.mayanhvietnam.com - Admin tool

Phạm vi: công cụ nội bộ để quản lý nội dung và dữ liệu website. Tập trung vào CUD, phân quyền, kiểm soát dữ liệu, audit log và an toàn vận hành.

## 2.1. Mục tiêu admin tool

[ ] Quản lý sản phẩm: tạo, sửa, xóa mềm, xuất bản, ẩn, hết hàng.

[ ] Quản lý bài viết/tin tư vấn/landing page.

[ ] Quản lý khuyến mãi, banner, chiến dịch.

[ ] Quản lý user nội bộ và phân quyền.

[ ] Quản lý danh mục, hãng, thông số, tag, SEO metadata.

[ ] Quản lý redirect URL cũ sang URL mới.

[ ] Quản lý tracking và dashboard marketing cơ bản.

[ ] Tất cả thay đổi quan trọng phải có log người sửa, thời gian sửa và dữ liệu trước/sau khi cần.

## 2.2. Module quản lý sản phẩm

[ ] CUD sản phẩm mới.

[ ] CUD sản phẩm cũ/2nd.

[ ] Quản lý tình trạng: mới, like new, đẹp, khá, trung bình, hết hàng, ngừng bán.

[ ] Quản lý giá bán, giá khuyến mãi, thời gian khuyến mãi.

[ ] Quản lý tồn kho theo chi nhánh.

[ ] Quản lý ảnh sản phẩm, ảnh đại diện, gallery, alt text.

[ ] Quản lý thông số kỹ thuật dạng nhóm field.

[ ] Quản lý sản phẩm liên quan, sản phẩm thay thế, combo phụ kiện.

[ ] Quản lý trạng thái xuất bản: draft, published, hidden, archived.

[ ] Validate slug trùng, giá âm, tồn kho âm, khuyến mãi hết hạn.

## 2.3. Module danh mục, hãng, thuộc tính

[ ] CUD danh mục cha/con.

[ ] Quản lý thứ tự hiển thị menu.

[ ] Quản lý hãng/brand.

[ ] Quản lý filter theo danh mục.

[ ] Quản lý thuộc tính sản phẩm: mount, sensor, tiêu cự, khẩu độ, độ phân giải, tình trạng.

[ ] Quản lý cấu hình SEO cho danh mục.

[ ] Không cho xóa cứng danh mục/hãng đang có sản phẩm nếu chưa xử lý phụ thuộc.

## 2.4. Module bài viết, landing page, nội dung SEO

[ ] CUD bài viết tư vấn.

[ ] CUD landing page SEO.

[ ] Quản lý slug, title, meta description, canonical, OpenGraph image.

[ ] Quản lý block nội dung: heading, đoạn văn, hình ảnh, FAQ, sản phẩm gợi ý.

[ ] Quản lý trạng thái: draft, review, published, hidden.

[ ] Preview trước khi public.

[ ] Không để nội dung draft được index.

[ ] Kiểm tra internal link và URL lỗi trước khi xuất bản.

## 2.5. Module khuyến mãi, banner, chiến dịch

[ ] CUD chương trình khuyến mãi.

[ ] Cấu hình thời gian bắt đầu/kết thúc.

[ ] Cấu hình sản phẩm áp dụng, danh mục áp dụng, điều kiện áp dụng.

[ ] Quản lý banner desktop/mobile.

[ ] Không hiển thị countdown âm khi khuyến mãi hết hạn.

[ ] Tự động chuyển trạng thái khuyến mãi khi hết hạn.

[ ] Ghi log người tạo/sửa/hủy khuyến mãi.

## 2.6. Module user nội bộ và phân quyền

[ ] Quản lý user nội bộ.

[ ] Quản lý role: admin, content, sale, marketing, seo, viewer.

[ ] Quản lý quyền theo module: xem, tạo, sửa, xóa, xuất bản, import, export.

[ ] Không cho user thường sửa quyền của chính mình.

[ ] Không cho xóa/sửa user cấp cao nếu không đủ quyền.

[ ] Có audit log đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, đổi quyền.

[ ] Có cơ chế khóa tài khoản khi nghi ngờ rủi ro.

## 2.7. Module media và file

[ ] Upload ảnh sản phẩm.

[ ] Upload banner.

[ ] Upload ảnh bài viết.

[ ] Tự resize ảnh theo kích thước chuẩn.

[ ] Tự tạo thumbnail nếu cần.

[ ] Kiểm tra định dạng file, dung lượng, MIME type.

[ ] Không cho upload file nguy hiểm.

[ ] Quản lý alt text cho ảnh SEO.

[ ] Cho phép thay ảnh nhưng không phá URL ảnh đang dùng nếu chưa cần.

## 2.8. Module import/export và migration hỗ trợ

[ ] Import sản phẩm từ file mẫu.

[ ] Export danh sách sản phẩm.

[ ] Export tồn kho/giá.

[ ] Import redirect URL cũ.

[ ] Validate dữ liệu trước khi import.

[ ] Có màn hình xem lỗi import theo từng dòng.

[ ] Import phải chạy transaction hoặc có cơ chế rollback theo batch.

[ ] Không cho import ghi đè dữ liệu production nếu chưa có quyền.

## 2.9. Admin API và bảo mật

[ ] Tách Admin API khỏi Public API về route, quyền và response data.

[ ] Admin API bắt buộc xác thực.

[ ] Mỗi endpoint CUD phải kiểm tra RBAC.

[ ] Validate toàn bộ input từ admin form.

[ ] Parameterized query 100%.

[ ] Có audit log cho CUD dữ liệu quan trọng.

[ ] Có rate limit/login protection.

[ ] Không trả password hash, secret, token, cấu hình nội bộ ra FE.

[ ] Không cho admin tool connect trực tiếp PostgreSQL.

## 2.10. Nghiệm thu admin tool

[ ] Login/logout hoạt động đúng.

[ ] Phân quyền theo role hoạt động đúng.

[ ] CUD sản phẩm hoạt động đúng.

[ ] CUD bài viết/landing page hoạt động đúng.

[ ] CUD khuyến mãi/banner hoạt động đúng.

[ ] Quản lý user nội bộ hoạt động đúng.

[ ] Preview nội dung trước khi public hoạt động đúng.

[ ] Audit log ghi nhận đúng người/thời gian/hành động.

[ ] Import/export có validate lỗi rõ ràng.

[ ] Không user thiếu quyền nào thực hiện được hành động vượt quyền.

[ ] Dữ liệu admin cập nhật ra website public đúng cache policy.

# 03. PostgreSQL, migration và dữ liệu dùng chung

## 3.1. Thiết kế lại dữ liệu PostgreSQL

[ ] Vẽ lại ERD tổng thể.

[ ] Tách bảng chính: product, category, brand, product_price, product_inventory, product_image.

[ ] Tách hàng mới / hàng cũ / tình trạng sản phẩm.

[ ] Tách chi nhánh và tồn kho theo chi nhánh.

[ ] Tách SEO: seo_title, seo_description, slug, canonical_url, redirect_url.

[ ] Tách thông số kỹ thuật sản phẩm.

[ ] Dùng jsonb cho thông số động, không dùng jsonb cho dữ liệu cần join/filter nhiều.

[ ] Thiết kế index cho slug, category, brand, price, status, search_text.

[ ] Thiết kế full-text search tiếng Việt nếu cần.

[ ] Thiết kế bảng redirect 301 từ URL cũ sang URL mới.

[ ] Thiết kế bảng tracking landing page/source/keyword/campaign.

[ ] Thiết kế audit log cho admin tool.

## 3.2. Migration SQL Server sang PostgreSQL

[ ] Export schema SQL Server.

[ ] Map kiểu dữ liệu sang PostgreSQL.

[ ] Chuẩn hóa id: uuid/id_row tùy chuẩn hệ thống.

[ ] Chuẩn hóa slug không dấu.

[ ] Chuẩn hóa tên tìm kiếm không dấu.

[ ] Chuẩn hóa giá, tồn kho, tình trạng hàng.

[ ] Chuẩn hóa hình ảnh sản phẩm.

[ ] Chuẩn hóa danh mục cha/con.

[ ] Chuẩn hóa URL sản phẩm.

[ ] Import thử trên môi trường staging.

[ ] So sánh số lượng record trước/sau.

[ ] So sánh 20-50 sản phẩm mẫu.

[ ] Chạy test redirect URL cũ.

[ ] Có backup DB trước khi chạy migration thật.

[ ] Có rollback plan khi migration lỗi.

# 04. Checklist tập huấn nhân viên mới

## 4.1. Tư duy bắt buộc

[ ] Không tin dữ liệu từ client.

[ ] Không để FE quyết định giá/tồn kho/quyền.

[ ] Không query DB từ Next.js.

[ ] Không viết logic nghiệp vụ trong component UI.

[ ] Không copy code tùy tiện mà không hiểu.

[ ] Không sửa DB production trực tiếp nếu chưa backup.

[ ] Không deploy khi chưa có rollback.

[ ] Không đổi URL SEO nếu chưa có redirect.

[ ] Không trộn code admin tool với website public nếu không có lý do rõ ràng.

## 4.2. Kiến thức cần dạy sâu

[ ] HTTP request/response/cache/header.

[ ] SSR/SSG/ISR trong Next.js.

[ ] Server Component vs Client Component.

[ ] SEO technical cho ecommerce.

[ ] PostgreSQL index.

[ ] Transaction.

[ ] Race condition khi cập nhật tồn kho/đơn hàng.

[ ] Parameterized SQL.

[ ] EXPLAIN ANALYZE.

[ ] Logging và monitoring.

[ ] Git flow.

[ ] Code review.

[ ] RBAC cho admin tool.

[ ] Audit log và bảo mật dữ liệu nội bộ.

## 4.3. Bài tập tập huấn nên giao

[ ] Làm lại 1 trang category từ API thật.

[ ] Làm lại 1 trang product detail từ API thật.

[ ] Viết API filter sản phẩm theo hãng/giá/tình trạng.

[ ] Viết migration 1 nhóm sản phẩm từ SQL Server sang PostgreSQL.

[ ] Viết redirect map cho URL cũ.

[ ] Tối ưu 1 query chậm bằng index.

[ ] Tối ưu 1 trang bị LCP cao.

[ ] Viết tracking click Zalo/hotline.

[ ] Viết sitemap động.

[ ] Làm màn hình admin CUD sản phẩm đơn giản.

[ ] Làm màn hình admin CUD bài viết đơn giản.

[ ] Viết tài liệu bàn giao module đã làm.

# 05. Phân công vai trò

## 5.1. FE cũ / Designer

[ ] Thiết kế layout.

[ ] Thiết kế mobile/desktop.

[ ] Thiết kế banner.

[ ] Thiết kế component visual.

[ ] Chốt màu/font/khoảng cách.

[ ] Review giao diện sau khi code.

## 5.2. Nhân viên mới Fullstack

[ ] Code Next.js public.

[ ] Code admin tool.

[ ] Code component.

[ ] Code API.

[ ] Code PostgreSQL.

[ ] Migration dữ liệu.

[ ] SEO kỹ thuật.

[ ] Tối ưu hiệu suất.

[ ] Fix bug.

[ ] Viết tài liệu kỹ thuật.

## 5.3. Mentor

[ ] Chốt kiến trúc.

[ ] Chốt schema DB.

[ ] Review query.

[ ] Review bảo mật.

[ ] Review SEO.

[ ] Review phân quyền admin.

[ ] Review trước deploy.

# 06. Cấu trúc repo và ranh giới code

## 6.1. Cấu trúc repo khuyến nghị

mayanhvietnam-new/
    apps/
        web-public-next/   # website public mayanhvietnam.com
        admin-next/        # admin tool ad.mayanhvietnam.com
        api/               # Public API + Admin API
    db/
        migrations/ seeds/ scripts/
    docs/
        architecture.md, api-contract.md, db-schema.md
        seo-checklist.md, admin-checklist.md, deploy-checklist.md, migration-plan.md

## 6.2. Ranh giới code bắt buộc

### web-public-next

[ ] Được làm: render UI, SSR/SSG trang public, gọi Public API, hiển thị dữ liệu, tracking frontend.

[ ] Không được làm: connect PostgreSQL, viết SQL, tính giá cuối, quyết định tồn kho, chứa DB secret.

### admin-next

[ ] Được làm: render UI admin, gọi Admin API, form CUD, preview nội dung, validate nhẹ để UX tốt.

[ ] Không được làm: connect PostgreSQL, bỏ qua RBAC, chứa rule nghiệp vụ, chứa secret nội bộ.

### api

[ ] Được làm: connect PostgreSQL, query dữ liệu, validate nghiệp vụ, phân quyền, transaction, cache, log, tracking, sitemap data.

[ ] Không được làm: trả dữ liệu dư, nối chuỗi SQL, bỏ qua audit log.

# 07. DevOps, deploy và bàn giao

[ ] Repo Git rõ ràng.

[ ] Branch main/dev/staging.

[ ] Có README chạy local.

[ ] Có file cấu hình mẫu.

[ ] Có script migrate DB.

[ ] Có script seed dữ liệu mẫu.

[ ] Có staging domain cho website public.

[ ] Có staging domain cho admin tool.

[ ] Có backup PostgreSQL.

[ ] Có rollback plan.

[ ] Có checklist deploy.

[ ] Có checklist sau deploy.

[ ] Có tài liệu API contract.

[ ] Có tài liệu phân quyền admin.

[ ] Có tài liệu mapping dữ liệu cũ sang mới.

# 08. Kết luận triển khai

[ ] mayanhvietnam.com = Website public / SEO / bán hàng / tracking chuyển đổi.

[ ] ad.mayanhvietnam.com = Admin tool / CUD nội dung / sản phẩm / bài viết / khuyến mãi / user nội bộ.

[ ] Next.js public/admin = UI + SSR + gọi API, không kết nối DB trực tiếp.

[ ] Backend API = nghiệp vụ + dữ liệu + bảo mật + transaction + cache + log.

[ ] PostgreSQL = dữ liệu chuẩn hóa + index tốt + tracking + audit log.

[ ] FE cũ / Designer = thiết kế và review giao diện.

[ ] Nhân viên mới Fullstack = code chính; Mentor = review kiến trúc, DB, bảo mật, SEO, phân quyền và deploy.